海安人民医院《老门诊楼顶板加固工程》项目

邀请比价采购文件

- 项目概况

- 项目编号： HARY-ZWK-014

- 项目名称：海安市人民医院老门诊楼顶板加固工程

- 项目地点：海安市人民医院

4.项目简介：海安市人民医院老门诊楼顶板加固，要求三层顶板及一层顶板采用碳纤维布三胶两布加固现浇楼板等（详见附件）

二、谈判供应商资格要求

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收或社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件以及业绩；

7.具有独立法人资格，具有特种工程（结构补强）专业承包资质资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本工程报价人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织报价人对工程现场的集中踏勘。

3.项目预算：18.5万元

四、材料品牌要求

| 高强度I级碳纤维布品牌 | 碳纤维布规格等级 | 碳纤维侵渍配套胶 | 规格等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海悍马 | 一级300g/㎡ | 上海悍马 | I类胶A级 |
| 固特邦 | 一级300g/㎡ | 固特邦 | I类胶A级 |
| 大连凯华 | 一级300g/㎡ | 大连凯华 | I类胶A级 |

五、工期要求

总工期为10日历天。若成交单位工期延误超过5日历天的，采购人有权终止合同。

六、付款方式

本工程付款方式为所有工程竣工完成验收合格付款合同价的90%，一年后无质量问题一次付清余款。

七、采购文件递交截止时间及现场洽谈地点：

采购文件递交截止时间：2020年11月 30日 14:30（北京时间）

现场洽谈地点：海安市人民医院医技五楼第二会议室。

报价人资格证明文件：（1）企业法人营业执照；(2)企业资质证书；（3）企业法人、委托人的身份证复印件（加盖红章）。