《海安市人民医院食堂油烟管道系统购置安装》项目

邀请比价采购文件

一、项目概况

1.项目地点：海安市人民医院食堂。

2.项目简介：食堂厨房操作间安装油烟管道系统，含烟罩、管道、油烟净化分离器的安装；引风机拆卸安装安装；原燃气灶台拆卸安装等。

二、谈判供应商资格要求

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收或社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件以及业绩。

三、工期要求

本项目总工期为10日历天。若成交单位工期延误超过5日历天的，采购人有权终止合同。

四、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，报价中需包含材料、人工、运费、税金等一切不可预见因素，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.报价时应充分考虑施工期间市场风险，中途不得以任何理由予以调整。报价人响应前应认真踏勘现场，如有疑问以书面形式于谈判前两日通知采购人，如施工期间采购人要求增减工程量，承包人必须无条件服从，审计时依据采购报价清单结合采购文件予以相应调整。

3.最高控制价：最高控制价为58000元。高于最高控制价的报价为无效报价。

五、付款方式

本项目付款方式：施工完成验收合格且审计后付工程款的90 %（成交单位提供结算文件），余款（10%）作为保修金待一年后无质量问题一次付清。六、采购文件递交

- 提交采购文件截止时间：2020年 09月 04日 10:00，（北京时间）

- 采购文件递交地点：海安市人民医院医技五楼第一会议室。

注：1、工程量清单详见附件

2、谈判时携带企业营业执照（复印件加盖企业公章）、授权委托书（原件加盖公章）、授权人的身份证复印件（加盖公章）、授权委托人的身份证复印件（加盖公章，原件备查）。

- 响应文件目录格式：

- 企业营业执照、资质证书等相关资料；

- 授权委托书、授权人等相关证件；

- 三、按照项目要求编制报价清单（格式可自行调整）。