《海安市人民医院综合楼三层网络信息中心改造》

邀请比价采购文件

- 项目概况

- 1.项目编号： HARY-ZWK-054

2.项目名称：海安市人民医院综合楼三层网络信息中心改造

3.项目地点：海安市中坝中路17号

4.项目简介：海安市人民医院综合楼三层，装修面积约：1162平方米，室内地面、墙面、天棚吊顶装饰、含相应的门、新增隔断等，卫生洁具、水电安装等相应的安装分部等。（项目情况、图纸详见附件）

5、工期要求：总工期为50日历天。

二、谈判供应商资格要求

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.法律、行政法规规定的其他条件

4.投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本工程报价人的资格审查采用资格后审方式，各潜在投标人如确认参加本次投标需认真勘查现场，并在投标时出具由我方确认的现场勘查回执单（格式见后），如未提供回执单其投标文件将被拒绝。

3.最高控制价：项目预算48.2万，最高控制价为47.5万元。高于最高控制价的报价为无效报价。

四、付款方式

本工程付款方式为施工完成验收合格且审计后付工程款的90 %（成交单位提供审计清单），余款（10%）作为保修金待一年后无质量问题一次付清。

五、其他说明

1、清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、踏勘时业主对施工范围及内容的交底、现场踏勘、清单总说明等报价；工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

2、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，如出现项目特征未描述详尽见技术说明、技术措施费及相关图集。组价时应结合投标人现场踏查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口；

3、本工程施工过程中如需其他单位配合（或配合其他单位），所需费用由投标人自行综合考虑在报价中，结算时不调整；

4、施工单位须对楼内原有结构及其余装修部位做好保护，损坏照价赔偿，或无偿恢复；

5、投标人需结合装修图纸、业主讲解，认真踏勘现场、认真核算工程量；

6、施工时需保护好消防、喷淋、烟感等消防系统，如因施工不当造成的一切后果由施工单位承担。

现 场 勘 查 回 执 单

海安市人民医院：

我单位                    于     年   月   日 ，就                        项目进行了现场勘查，并与院方充分沟通，已经充分了解院方要求。本次勘查现场的照片附后。

证明单位（盖章）：

现场勘探院方参加人员：