海安市人民医院

《老外科楼三层血透室水处理用房及附房加固项目》

邀请比价采购文件

- 项目概况

- 1.项目编号：HARY-ZWK-074

2.项目名称：老外科楼三层血透室水处理用房及附房加固项目

3.项目地点：海安市中坝中路17号

4.项目简介：本工程为原外科楼三层血透室水处理用房及附房加固工程，加固面积约130平方米。施工内容包含拆除并恢复、加固（结合现场勘查，图纸、清单具体见附件）。

5.项目工期：30天

6.质保期：12个月

二、谈判供应商资格要求

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

2.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.4法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2.具有独立法人资格，具有特种工程（结构补强）专业承包资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力（提供相关资料加盖公章）。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本工程报价人的资格审查采用资格后审方式，各潜在投标人如确认参加本次投标需认真勘查现场，并在投标时出具由我方确认的现场勘查回执单（格式见后），如未提供回执单其投标文件将被拒绝。

3.最高控制价：最高控制价为14.5万元。高于最高控制价的报价为无效报价。

四、材料品牌要求

| 材 料 名 称 | 品 牌 |
| --- | --- |
| 碳纤维布品牌（碳纤维侵渍配套胶） | 悍马、卡本、牛固 |
| H型钢品牌 | 马钢、莱钢、日钢 |
| 钢筋HRB400 | 沙钢、永钢、中天 |

- 合同签订

- 成交公示结束后3日内签约。

- 六、付款方式

本工程付款方式为经验收合格审计后付款合同价的95%，余款待质保到期无质量问题后一次性付清。

现 场 勘 查 回 执 单

海安市人民医院：

我单位   于   年  月    日 ，就                           项目进行了现场勘查，并与院方充分沟通，已经充分了解院方要求。本次勘查现场的照片附后。

证明单位（盖章）：