海安市人民医院

《原外科楼2-4层以及综合楼2、4层综合布线》
邀请比价采购文件

项目概况
1.项目编号：HARY-XXK-061
2.项目名称：原外科楼2-4层以及综合楼2、4层综合布线
3.项目地点：海安市中坝中路17号
4.项目简介：具体清单数量、参数、图纸见附件1、2
二、谈判供应商资格要求

2.1法定条件
2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供上一年度的证明资料）；
2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
2.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。
2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。
三、采购报价
1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以符合采购需求的最低报价者作为成交候选人。

2.本项目报价人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织报价人对施工现场的集中踏勘。

3.最高控制价：最高控制价为205000元。高于最高控制价的报价为无效报价。
四、合同签订

自成交公告结束后2日内签约

五、施工要求及交货期（服务时间）、质保期限
材料进场并在开箱施工前需经过我院相应部门进行验收后方可施工，施工人员必须符合我院疫情防控要求，按医院规定进行核酸检测并提供相应证明。在合同工程量范围内无条件接受我院对图纸上点位的变更需求。合同签定之日起15天内完成施工，验收合格后进入质保期，质保期为3年，终身维护。

六、付款方式

本项目付款方式为工程竣工完成验收合格后付合同总价的95 %，一年后工程、设备无质量问题一次付清余款，不计息。

